# Acta de Constitución del Proyecto (Project Charter)

## 1. Nombre del proyecto

Aplicación móvil para la gestión de suministros del hogar mediante códigos QR

## 2. Visión del proyecto

En la actualidad, la administración de suministros del hogar suele realizarse de manera informal, utilizando listas en papel, la memoria o aplicaciones de mensajería. Esto ocasiona problemas como la falta de productos esenciales, compras duplicadas y dificultades para coordinar la información entre los integrantes de una familia.

Este proyecto busca desarrollar una aplicación móvil que permita gestionar colaborativamente el inventario del hogar mediante espacios identificados con códigos QR, sincronizando la información en tiempo real y facilitando la planificación de compras de manera sencilla y de bajo costo.

## 3. Objetivos

Objetivo General:

Desarrollar una aplicación móvil que facilite la organización y el control de los suministros del hogar mediante códigos QR.

Objetivos Específicos:

• Implementar gestión de usuarios y grupos familiares.
• Gestionar espacios del hogar mediante códigos QR.
• Desarrollar el módulo de inventario.
• Implementar lista de compras automática y manual.
• Incorporar prioridades de productos.
• Implementar notificaciones en tiempo real.
• Sincronizar la información entre dispositivos.

## 4. Justificación

El proyecto ofrece una solución accesible para mejorar la organización de los suministros del hogar, evitando compras duplicadas y desabastecimientos, sin requerir hardware especializado. Además, permite aplicar conocimientos de desarrollo móvil, bases de datos y gestión de proyectos.

## 5. Metodología

El desarrollo del proyecto se realizará utilizando la metodología Kanban, debido a que es una metodología ágil flexible y adecuada para proyectos desarrollados por equipos pequeños. Kanban permite organizar las actividades mediante un tablero dividido en estados como Pendiente, En desarrollo, En pruebas y Finalizado, facilitando el seguimiento del avance y la priorización de tareas.

Durante el desarrollo se gestionarán las actividades correspondientes al análisis, diseño, implementación, pruebas y documentación, procurando completar cada tarea antes de iniciar una nueva para mantener un flujo de trabajo continuo. Asimismo, se realizarán revisiones periódicas del progreso con el fin de verificar el cumplimiento de los objetivos y realizar ajustes cuando sea necesario.

Esta metodología resulta apropiada para el proyecto porque ofrece flexibilidad para incorporar mejoras, facilita la organización del trabajo individual y permite controlar el avance de cada funcionalidad sin la necesidad de contar con un equipo de desarrollo.

## 6. Alcance

Incluye: autenticación, grupos familiares, espacios, QR, inventario, lista de compras, sincronización, notificaciones, vista consolidada y exportación de QR.

No incluye: reconocimiento automático de recibos, integración con supermercados ni soluciones IoT.

## 7. Cronograma

• Hito 1. Inicio del proyecto: Definición del proyecto integrador – Semana 1.

• Hito 2. Planificación del proyecto: Declaración del alcance del proyecto – Semana 2 y 3.

• Hito 3. Diseño de la solución: Diseño y desarrollo del proyecto integrador 3 - Semana 4 – 7.

• Hito 4. Primer avance del producto: Implementar funcionalidades principales del sistema e integración de los primeros módulos – Semana 8.

• Hito 5. Desarrollo e integración: Continuación del desarrollo, implementación de nuevas funcionalidades, pruebas unitarias e integración de componentes – Semana 9-13.

• Hito 6. Validación del producto. Ejecución de pruebas finales, corrección de errores y verificación del cumplimiento de requerimientos – Semana 14.

• Hito 7. Pre-sustentación. Preparación para la sustentación – Semana 15.

• Hito 8. Sustentación y cierre. Presentación oficial del proyecto, demostración del producto y cierre académico del proyecto – Semana 16.

## 8. Presupuesto

| Concepto | Descripción | Cantidad | Costo unitario (COP) | Subtotal (COP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Desarrollador | Desarrollo, análisis, diseño, pruebas y documentación del sistema (640 horas) | 640 horas | $35.000 | $22.400.000 |
| Equipo de cómputo | Depreciación y uso del computador durante el proyecto (4 meses) | 4 meses | $200.000 | $800.000 |
| Energía eléctrica | Consumo eléctrico de equipos de trabajo | 4 meses | $120.000 | $480.000 |
| Servicio de Internet | Conectividad para desarrollo, pruebas y sincronización | 4 meses | $120.000 | $480.000 |
| Agua y servicios generales | Consumo asociado al espacio de trabajo | 4 meses | $50.000 | $200.000 |
| Espacio de trabajo | Arriendo, mobiliario y mantenimiento | 4 meses | $300.000 | $1.200.000 |
| Dispositivo móvil para pruebas | Depreciación por uso de un teléfono | 4 meses | $100.000 | $400.000 |
| Licencias y herramientas | Android Studio, GitHub y Firebase (planes gratuitos) | 1 | $0 | $0 |
| Material de oficina | Papelería, impresión de códigos QR y documentación | 1 | $100.000 | $100.000 |
| Contingencias | Reserva para imprevistos (5 %) | 1 | — | $1.303.000 |

TOTAL ESTIMADO: $27.363.000 COP

## 9. Interesados

• Sebastian Pico Afanador – Director y desarrollador.

• Lenin Javier Serrano Gil – Asesor

• Familias Usuarias

## 10. Aprobación / Firma

Director del proyecto: Sebastian Pico Afanador

Fecha: 7/31/2026