Acta de seguimiento

| Proyecto | Aplicación móvil para la gestión de suministros del hogar mediante códigos QR |
| --- | --- |
| Estudiante | Sebastian Pico Afanador |
| Correo | sebastian.pico.2022@upb.edu.co |
| Facultad | Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática |
| Asesor | Lenin Javier Serrano Gil |
| Acta N.° | 4 |
| Fecha | 12 de agosto de 2026 |
| Periodo que cubre | Semana del 9 al 15 de Agosto de 2026 |

# 1. Objetivo de la semana

Completar la integración de la aplicación móvil con la base de datos Firebase (Firestore), habilitar la funcionalidad operativa de los módulos ya desarrollados y avanzar en los componentes pendientes de mayor complejidad técnica: la generación y lectura de códigos QR y el sistema de notificaciones push.

# 2. Actividades realizadas

- Se conectó la aplicación móvil a Firebase, configurando Cloud Firestore como base de datos en tiempo real para el almacenamiento de usuarios, grupos familiares, espacios, productos e inventario.

- Se habilitó la funcionalidad operativa de los módulos de usuarios y grupo familiar, gestión de espacios del hogar e inventario, quedando conectados y sincronizados con Firestore.

- Se avanzó en la lógica del módulo de lista de compras, verificando su vínculo con los datos del inventario almacenados en Firebase.

- Se inició el trabajo sobre el módulo de generación y lectura de códigos QR por espacio (RF06, RF07), quedando pendiente su correcto funcionamiento.

- Se inició la configuración del sistema de notificaciones push mediante Firebase Cloud Messaging (RF16), quedando pendiente su ajuste y pruebas.

# 3. Resultados / entregables obtenidos

- Aplicación móvil conectada exitosamente a Firebase (Firestore) como base de datos en tiempo real.

- Funcionalidad base operativa en los módulos de usuarios y grupo familiar, espacios del hogar, inventario y lista de compras.

# 4. Dificultades u observaciones

La generación y lectura confiable de los códigos QR asociados a cada espacio, así como la correcta configuración y disparo de las notificaciones push mediante Firebase Cloud Messaging, presentaron mayor complejidad técnica de la prevista inicialmente, por lo que ambos componentes quedan pendientes de completar y probar en la siguiente semana de trabajo.

# 5. Compromisos y próximos pasos

- Finalizar y probar la generación y lectura de códigos QR por espacio (RF06, RF07).

- Completar la implementación y pruebas del sistema de notificaciones push (RF16).

- Verificar la sincronización en tiempo real entre dispositivos con los módulos ya conectados a Firebase (RF15).

- Socializar los avances funcionales con el asesor del proyecto.

# 6. Firmas

Sebastian Pico Afanador — Estudiante

_______________________________

Lenin Javier Serrano Gil - Asesor del proyecto