# Registro de Interesados (Stakeholders)

## Información general

Proyecto: Aplicación móvil para la gestión de suministros del hogar mediante códigos QR
Fecha: Agosto de 2026
Director del proyecto: Sebastian Pico Afanador

## Objetivo

Identificar y analizar las personas u organizaciones que pueden influir o verse afectadas por el desarrollo del proyecto, con el fin de definir estrategias adecuadas para su gestión y comunicación.

## Identificación de interesados

| ID | Interesado | Rol | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |
| ST-01 | Sebastian Pico Afanador | Patrocinador / Cliente | Interno |
| ST-02 | Sebastian Pico Afanador | Director y Desarrollador del Proyecto | Interno |
| ST-03 | Lenin Javier Serrano Gil | Asesor y evaluador académico | Interno |
| ST-04 | Universidad Pontificia Bolivariana | Institución académica | Externo |
| ST-05 | Usuarios finales (familias) | Beneficiarios del sistema | Externo |

## Análisis de interesados

| Interesado | Interés | Influencia | Expectativas |
| --- | --- | --- | --- |
| Sebastian Pico Afanador (Cliente) | Alta | Alta | Obtener una aplicación funcional que cumpla los objetivos. |
| Sebastian Pico Afanador (Director) | Alta | Alta | Desarrollar el sistema dentro del cronograma y con calidad. |
| Docente asesor | Alta | Alta | Supervisar y evaluar el avance del proyecto. |
| Universidad Pontificia Bolivariana | Media | Media | Cumplimiento de estándares académicos. |
| Usuarios finales | Alta | Media | Aplicación intuitiva y confiable. |

## Clasificación poder – interés

| Interesado | Poder | Interés | Estrategia |
| --- | --- | --- | --- |
| Cliente | Alto | Alto | Gestionar de cerca. |
| Director y Desarrollador | Alto | Alto | Gestionar de cerca. |
| Docente asesor | Alto | Alto | Mantener informado y validar avances. |
| Universidad | Medio | Medio | Mantener informada. |
| Usuarios finales | Bajo | Alto | Mantener informados. |

## Estrategia de comunicación

| Interesado | Información | Frecuencia | Medio |
| --- | --- | --- | --- |
| Cliente | Estado del proyecto y entregables | Semanal | Revisión personal |
| Director | Planificación y seguimiento | Diaria | Tablero Kanban |
| Docente asesor | Avances, riesgos y entregables | Semanal | Reuniones e informes |
| Universidad | Entregables académicos | Según cronograma | Plataforma institucional |
| Usuarios finales | Versiones funcionales | Por iteración | Demostraciones |

## Conclusiones

El cliente, el director/desarrollador y el docente asesor son los interesados con mayor influencia e interés. Al tratarse de un proyecto individual, Sebastian Pico Afanador asume tanto el rol de cliente como el de director y desarrollador, diferenciando las responsabilidades de cada rol.